UMOWA nr …../2026

# zawarta w dniu ……………2026 r. pomiędzy:

# Gminą Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice, NIP: 5342480595, REGON: 013269290, reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, zastępowaną przez Magdaleną Petrykowską-Uznańską - wicedyrektora, na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  - zwaną dalej "Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………, REGON ……………………., KRS ………………………….. reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………..

- zwanym dalej "Wykonawcą",

- w dalszej części umowy zwanymi razem "Stronami".

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), została przez Strony zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: dostawę, montaż, uruchomienie i demontaż kompletnego sztucznego lodowiska wraz z wyposażaniem w Komorowie przy al. Marii Dąbrowskiej 12/20 – zwane dalej Przedmiotem umowy.

- Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do Umowy.

- Lodowisko, o którym mowa w ust. 1 oraz infrastruktura towarzysząca (agregat, modułowy system tafli lodowiska, bandy lodowiskowe) będą stanowić własność Wykonawcy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:

- dostawę, montaż, uruchomienie oraz demontaż, wraz z uprzątnięciem terenu, urządzeń po zakończeniu funkcjonowania, wchodzących w skład sztucznego lodowiska o powierzchni ok. 280 m² zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy. Nie dopuszcza się montażu lodowiska syntetycznego z płyt polietylenowych;

- dostawę, posadowienie, montaż i demontaż, wraz z uprzątnięciem terenu,  kompaktowego agregatu chłodniczego spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy;

- dostawę, montaż i demontaż, wraz z uprzątnięciem terenu, band lodowiska o wysokości od 1,1 m do 1,2 m, spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy.

2.	Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

1) 	posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wynikających z wad lodowiska,

2) 	wykonania wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i aktami wykonawczymi,

3) 	profesjonalnej, rzetelnej  realizacji Przedmiotu umowy, przy użyciu  swej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania wszelkich działań dla należytego i terminowego wykonania  Przedmiotu umowy,

4) 	wzięcia udziału w spotkaniach/naradach organizowanych przez Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie– jeżeli zajdzie taka potrzeba.

3. 	Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki techniczne i personel niezbędne dla należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także gwarantuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

4.	Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przy wypełnianiu zobowiązań umownych, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego.

6. 	Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa:

a) 	dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 KC)

b) 	dokonać przeniesienia praw i obowiązków w części lub w całości wynikających z treści niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. 	Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy na okres do dnia 15.03.2027 r., nieodpłatnie terenu pod instalację sztucznego lodowiska o równej, stabilnej, powierzchni.

2. 	Jeżeli teren pod budowę lodowiska wymaga dodatkowych prac, mających na celu wyrównanie go, prace te spoczywają na Wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania niezbędnych prac na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.	Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	zapewnienie możliwości podłączenia się do szafy elektrycznej w miejscu ustawienia lodowiska do przyłącza energii elektrycznej,

2) 	pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania lodowiska,

3) 	udostępnienie powierzchni wokół lodowiska dla infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji Przedmiotu umowy.

§ 4

Osoby uprawnione do reprezentowania Stron

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

  - po stronie Zamawiającego:

    - ………………………………. – e-mail: ……………………..,…………. tel. …………………………….

  - po stronie Wykonawcy:

    - ………………………………. – e-mail: ……………………..,…………. tel. …………………………….

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru rezultatów prac wykonywanych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu umowy, uzgodnień w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym do zgłaszania i przyjmowania zgłoszeń o awariach, usterkach, wadach.

- Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych powyżej nie wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia drugą stronę o zmianie.

§ 5

Termin realizacji Przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - montaż lodowiska w terminie od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu pod instalację lodowiska lecz nie później niż do 01.12.2026 r.

  - uruchomienie lodowiska w terminie nie później niż do 04.12.2026 r.

  - demontaż lodowiska w terminie nie później niż do 15.03.2027 r.

- O terminie rozpoczęcia montażu lodowiska Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 6

Odbiór Przedmiotu umowy

- Po zakończeniu wykonywania poszczególnych etapów Przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca informuje Zamawiającego o gotowości odbioru poszczególnego etapu Przedmiotu umowy. Zgłoszenie następuje na piśmie lub z wykorzystaniem drogi elektronicznej albo innych środków komunikowania się na odległość, które pozwalają na udokumentowanie chwili dokonania zgłoszenia oraz jego treści.

- Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

- W okresie od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 do upływu 7 dni od dnia spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, podczas którego rozpatrywana jest kwestia odbioru Przedmiotu umowy, Zamawiający może zgłaszać uwagi lub zastrzeżenia do wykonanego Przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, dokonuje zmian                    z uwzględnieniem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego. Po dokonaniu przez Wykonawcę zmian, zgłasza on ponowną gotowość do odbioru poszczególnego etapu Przedmiotu umowy. W przypadku zgłoszenia kolejnych uwag do zmienionego Przedmiotu umowy, ponawia się procedurę, o której mowa w zdaniach poprzedzających.

- Z odbioru Przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru.

§ 7

Awarie i usterki

- W okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany całodobowo i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, usuwać zaistniałe awarie i usterki związane z funkcjonowaniem lodowiska i jego infrastruktury (agregat, modułowy system tafli lodowiska, bandy lodowiskowe).

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do czynności naprawczych nie później niż w terminie 24 godzin od przekazania przez Zamawiającego powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego dotyczącego wystąpienia awarii lub usterki.

- W przypadku gdy nie ma możliwości naprawy danego urządzenia czy elementu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na inny, działający – w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii.

- Zgłoszenie awarii lub usterki wpływającej na prawidłową eksploatację lodowiska będą dokonywane zgodnie z wyborem Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości: ......................... zł netto + podatek VAT w wysokości: ………………….. zł, wartość brutto ……………………….. zł: (słownie zł: ……………………………………………………………… 00/100), w tym:

  - cena za dostawę, montaż oraz uruchomienie lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą: ……………………….. zł brutto,

  - cena za demontaż lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uprzątnięcie terenu: ………………………… zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie prace konieczne do zrealizowania Przedmiotu umowy oraz ewentualne roboty, które były do przewidzenia i są niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

§ 9

Warunki płatności

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, płatne będzie na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury częściowe według poniższego:

  - faktura częściowa tytułem dostawy montażu oraz uruchomienia lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

  - faktura końcowa wystawiona po demontażu lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podany przez Wykonawcę na fakturze numer rachunku bankowego.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenie płatności będzie dokonywane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1263). Ponadto oświadcza, że numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 6 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie.

- Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana.

- Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz zakazem cesji wierzytelności w całości lub w części i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- Wykonawca wystawi fakturę na:

Nabywca:

Gmina Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Reguły

NIP 5342480595

Odbiorca:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Marii Dąbrowskiej,

al. Marii Dąbrowskiej 12/20,

05-806 Komorów

NIP: 5341567325

- Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- W przypadku awarii/niedostępności KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w elektronicznie na adres e-mail: ..............................................

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii / niedostępności KSeF uznaje się datę przesłania faktury na wskazany w ust. 12 adres mailowy, albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ………..………………………………. (należy podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do kontaktów z nimi)  w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu umowy.

- Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji Przedmiotu umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 4 dni roboczych od dnia jej zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/ z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego, (………………..nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wskazany Podmiot trzeci będzie realizował fizycznie, bez dalszych podwykonawców Przedmiot umowy w pełnym zakresie w jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (…………..nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 6.

- Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 6, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.

- Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do dalszego podwykonawcy.

§ 11

Kary umowne

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę lub Zamawiającego lub odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) 	w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3,

c) 	w wysokości 0,5% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień, w którym brak jest możliwości korzystania z lodowiska, spowodowany brakiem usunięcia przez Wykonawcę awarii lub usterki, o której mowa § 7 Umowy.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie, Zamawiający będzie mógł ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. 	Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Rozwiązanie umowy

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny                      z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów Przedmiotu umowy w terminach odpowiednio określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym Przedmiot umowy nie spełnia umówionej funkcji lub gdy z uwagi na awarie, usterki lub inne przyczyny leżące po stronie Wykonawcy nie można korzystać z lodowiska przez okres dłuższy niż 3 dni.

- Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do 30 kwietnia 2025 r. Jest to termin maksymalny, wykraczający poza termin wykonania Przedmiotu umowy z uwagi na ewentualne opóźnienie w realizacji Przedmiot umowy oraz czas niezbędny na doręczenie oświadczenia. Powyższe uprawnienie nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma skutek ex nunc.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę proporcjonalną do postępu prac w chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, stosownie do protokołu, który Strony zobowiązują się sporządzić niezwłocznie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu Przedmiot umowy w takim stanie, w jakim się on znajduje w chwili odstąpienia 
od umowy. W przypadku braku stawiennictwa na terminie spisania protokołu Zamawiający jest uprawniony do dokonania jednostronnego protokołu.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca jest zobowiązany do demontażu elementów składających się na Przedmiot umowy oraz uprzątnięcia terenu w terminie 10 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy.

§ 13

Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego lub elektronicznego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw naliczenia kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

  - wystąpienia okoliczności, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obiektu lodowiska,

  - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i użytkowników lodowiska,

  - zaistnienia sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający oraz których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy,

  - w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń,

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy;

  - wstrzymania wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie Przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

  - w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy;

  - zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji Przedmiotu umowy;

  - zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła: wartości netto  z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia;

  - z powodu wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Strony, których nie można było wcześniej przewidzieć;

  - z powodu zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, oraz imię i nazwisko (dane) Wykonawcy stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy oraz przyjmuje do wiadomości, że wybrane dane dotyczące umowy podlegają udostępnieniu w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych na zasadach wynikających z przepisów prawa.

- Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Michałowice z siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowana przez Wójta. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony w szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce ochrony danych dostępnej na stronach www Administratora.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            	    WYKONAWCA